**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 27.12.2023 № 802**

**Об утверждении Плана реализации му­ниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Черемисиновского района Кур­ской области от 14.12.2016 №604 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», в целях реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» Адми­нистрация Черемисиновского района Курской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Управлению строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧСАдминистрации Черемисиновского района Курской области (А.С.Здоровцов) обеспечить вы­полнение Плана реализации муниципальной программы Черемисиновского района Кур­ской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Черемисиновского района, начальника управления аграрной политики Головина Н.П.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района М.Н.Игнатов

Курской области

Приложение

Утвержден

постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области

от 27.12.2023 № 802

**План реализации**

муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование подпрограммы, контрольного события про­граммы | | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок  реализа­  ции  (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | | | | |
| всего | федераль­ный  бюд­жет | областной  бюджет | бюджет  Черемиси-новского  района  Курской области | внебюд­жетные  источники |
| **Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района»** | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | | 2024 | х | х | х | х | х |
| 2025 | Х | х | х | х | х |
| 2026 | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Экология и природные ресурсы в Черемисиновском районе Курской области» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | | 2024 | 29,262 | х | х | 29,262 | х |
| 2025 | 29,262 | х | х | 29,262 | х |
| 2026 | 29,262 | х | х | 29,262 | х |
|  | Итого по муниципальной программе Черемисиновского района Курской области | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | | 2024 | 29,262 | 0 | 0 | 29,262 | 0 |
| 2025 | 29,262 | 0 | 0 | 29,262 | 0 |
| 2026 | 29,262 | 0 | 0 | 29,262 | 0 |