**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 27.12.2023 № 808**

**Об утверждении детального плана-графика**

**реализации муниципальной программы Черемисиновского района**

**Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Черемисиновского района Кур­ской области от 14.12.2016 №604 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», в целях реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области» Адми­нистрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. (приложение).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Черемисиновского района, начальника управления аграрной политики Головина Н.П.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района М.Н.Игнатов

Курской области

Приложение

Утвержден

постановлением Администрации Черемисиновского района

Курской области

от 27.12.2023 № 808

**Детальный план-график**

**реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

| №п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус \* | Ответственный исполнитель(ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реалии-зации(дата контроль-ногособытия) | КБК\*\* | Объем ресурсного обеспечения,тыс. руб. | График реализации, месяц, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год/ месяц |
| Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма « Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности в Черемисиновском районе» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.01 "Организационные мероприятия " |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.02 «Технические и технологические мероприятия» |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | Экономия ТЭР | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |