Информация о реализации программы дорожных работ по состоянию

на 17 июля 2019 г.

Черемисиновский район

| № п/п | Наименование объекта | Планируемый срок заключения контракта (месяц, год) (1) | Сведения о заключенном контракте (номер, дата, наименование исполнителя) | Стоимость контракта, тыс. рублей | Выполнено работ в соответствии с КС, тыс. рублей | Стадия выполнения работ | Исполнено по работам, % | Срок ввода объекта в эксплуата- цию план/факт (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Автомобильная дорога по с.Петрово-Хутарь к объекту торговли Петровского сельсовета Черемисиновского района Курской области» | август 2019 |  |  |  |  |  |  |

8 мая 2019 года заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Черемисиновский район» Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

28 мая текущего года размещено извещение на проведение аукциона в электронной форме на строительство объекта. По истечении срока подачи заявок, заявок не поступило, аукцион не состоялся.

В настоящее время ведутся работы по внесению изменений в сметную стоимость объекта (асфальтовое покрытие)