- Приложение №2

к муниципальной программе Черемисиновского района

Курской области «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услугами граждан в

Черемисиновском районе»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Черемисиновского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Основное мероприятие 1.01. «Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» | управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 | 2020 | снижение количества аварий на объектах теплоснабжения, водоснабжения. | увеличение аварийности на объектах ЖКХ | Обеспечивает достижение показателей 9, 10 подпрограммы 2 |
| 1.02 | Основное мероприятие 1.02.«Руководство и управление в сфере установленных функций» | управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 | 2020 | Обеспечение на территории области реализации основных направлений государственной политики по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Необеспечение на территории области реализации основных направлений государственной политики по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечивает достижение показателей показателей 9-10 подпрограммы 2 |
| 1.03 | Основное мероприятие 1.03. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Черемисиновском районе Курской области» | управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 | 2020 | Улучшение условий жизнедеятельности населения | Снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателей 9-10 подпрограммы 2 |
| - Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Черемисиновском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Основное мероприятие 2.01. «Развитие инженерной инфраструктуры Черемисиновского района» | управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 | 2020 | Повышение комфортных условий проживания населения Черемисиновского района Курской области, а именно: решение вопросов газоснабжения | Снижение качества жизнедеятельности населения Черемисиновского района Курской области | Обеспечивает достижение показателей 9 -10 подпрограммы 1 |
| 2.02 | Основное мероприятие 2.02. «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Черемисиновского района» | управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 | 2020 | Улучшение жилищных условий льготных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, в том числе: молодые семьи | Снижение качества жизнедеятельности населения, снижение рождаемости, рост социальной напряженности в обществе | Обеспечивает достижение показателя 3 муниципальной программы и показателей 6 подпрограммы 2 |
| 2.03 | Основное мероприятие 2.03 «Создание условия для развития жилищного строительства на территории Черемисиновского района» | управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 | 2020 | Увеличение объемов жилищного строительства, в том числе малоэтажного экономкласса, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, увеличение частных инвестиций в жилищное строительство | Снижение интенсивности развития жилищного строительства, снижение качества жизнедеятельности населения Курской области | Обеспечивает достижение показателей 1, 2 муниципальной программы и показателей 7 подпрограммы 2 |
| 2.04 | Основное мероприятие 2.04.«Руководство и управление в сфере установленных функций» | управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 | 2020 | Стопроцентное достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 | Снижение качества жизни населения и развития инфраструктуры Курской области | Обеспечивает достижение показателей 1,2,3 муниципальной программы и показателей 4-8 подпрограммы 2 |
| 2.05 | Основное мероприятие 2.05 «Приобретение жилья для обеспечения малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях» | управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 | 2020 | обеспечение малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях жильем | улучшение жилищных условий малоимущих граждан | Обеспечивает достижение показателей 1,2,3 муниципальной программы и показателей 4-8 подпрограммы 2 |
| 2.06 | Основное мероприятие «Реализация Федерального Закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (в редакции Федерального закона от 03 июля 2016 года №361 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положительных законодательных актов) Российской Федерации")» | управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 | 2020 |  |  | Обеспечивает достижение показателей 1,2,3 муниципальной программы и показателей 4-8 подпрограммы 2 |