

АДМИНИСТРАЦИЯ

**ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 13.11.2017 № 688 .

Курская область, 306440, пос. Черемисиново

**О внесении изменений в План реализации**

**му­ниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020гг.»**  **на 2017 год**

Адми­нистрация Черемисиновского района Курской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Внести изменения в План реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020гг.» на 2017 год, изложив его в новой редакции (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Черемисиновского района Курской области, начальника управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области Н.П.Головина.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района М.Н.Игнатов

Утвержден

постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области

от 25.11.2016 №543

(в редакции постановления

от 13.11.2017 №688)

План реализации

муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020гг.» на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование подпрограммы, контрольного события про­граммы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок  реализа­  ции  (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | | | | |
| всего | федераль­ный  бюд­жет | областной  бюджет | бюджет  Черемисиновского  района  Курской области | внебюд­жетные  источники |
| **Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020гг.»** | | | | | | | | |
| 1 | **Подпрограмма 1**  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2017 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1.  Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2017 | 200 |  |  | 200 |  |
|  | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Иванова Л.А. | 2017 | 420 |  |  | 420 |  |
|  | МКУ «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района Курской области / директор Извеков В.Д. | 2017 | 400 |  |  | 400 |  |
| 1.2 | Контрольное событие 1.2.  Обеспечение деятельности (оказание услуг) управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2017 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие 1.3.  Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, на транспорте, в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2017 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе Черемисиновского района Курской области |  | 2017 | 1020 |  |  | 1020 |  |