АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.04.2018             №  236  .

Курская область, 306440, пос. Черемисиново

Об утверждении Отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.» за 2017 году

Во исполнение Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса, в соответствии с постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10.12.2015 №597 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области» и постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 18.01.2016 №18 «Об утверждении новой редакции приложения к постановлению Администрации Черемисиновского района Курской области от 11.11.2014 №697 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Черемисиновского района Курской области на 2015-2017 годы», Администрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.» за 2017 год.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области Н. Д. Верещагину.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Черемисиновский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Черемисиновского района				М.Н. Игнатов

Утвержден

постановлением администрации Черемисиновского района

от 18.04.2018 №236

Отчет о ходе реализации

и оценке эффективности

муниципальной программы

Черемисиновского района Курской области

«Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.» за 2017 год

Ответственный исполнитель — управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС

Администрации Черемисиновского района Курской области

Отчетная дата — за 2017 год

Дата составления отчета — 17 апреля 2018

Начальник отдела ЖКХ управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Малахова М.И., тел. 2-14-96

электронный адрес: chergkh@mail.ru

Руководитель структурного подразделения Администрации Черемисиновского района Курской области:

Начальник управления строительства,

архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ,

связи, транспорта и ГО ЧС Администрации

Черемисиновского района Курской области                                А.С.Здоровцов

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Черемисиновского района «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.» за 2017 год.

Муниципальная программа Черемисиновского района «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.» (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Черемисиновского района от 14.10.2015 №519  «Об утверждении муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.».

Основные цели Программы –

проведение эффективной энергосберегающей политики в Черемисиновском районе Курской области;

инвестиционно-инновационное обновление отрасли энергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии;

создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Черемисиновского района Курской области;

надежное снабжение потребителей Черемисиновского района Курской области топливно-энергетическими    ресурсами,    повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

Основные задачи Программы:

-Задача 1. Повышение энергетической эффективности секторов экономики и бюджетной сферы Черемисиновского района Курской области.

-Задача 2. Повышение объемов внедрения высокоэнергоэффективного оборудования и  инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

-Задача 3. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

-Задача 4. Масштабная модернизация электроэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень.

-Задача 5. Повышение экономической и энергетической эффективности электроэнергетики.

-Задача 6. Повышение надежности функционирования энергетического сектора района.

В 2017 году Программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в одну подпрограмму:

подпрограмма 1  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе Курской области»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.» приведены в таблице 1.

Все запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме.

2.Сведения о степени выполнения основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.» приведены в таблице 2.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2018 году не предусматривались.

    - Данные об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено 5305,00 тыс.рублей, из них

районный бюджет 1020,00 тыс.рублей

внебюджетные источники 4285,00 тыс.рублей

израсходовано 5289,58 тыс. руб., в т. ч.:

районный бюджет 1004,58 тыс.рублей

внебюджетные источники 4285,00 тыс.рублей

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2017 году ответственным исполнителем Программы были внесены изменения, касающиеся корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий, которые были утверждены постановлениями Администрации Черемисиновского района от 02.09.2016 №376, от 03.11.2016 №484, от  10.04.2017 №185, от 01.06.2017 №272, 03.11.2017 №654.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2017 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2017 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 5289,58 / 5305,00 * 100%= 99,7%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2017 год составила 99,7 %. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая  реализация.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы, финансируемые из средств муниципального дорожного фонда выполнены в полном объеме.

Мероприятия запланированные в муниципальной программе за счет средств районного бюджета выполнены в полном объеме (Оставшиеся средства являются экономией в результате проведенного аукциона)

- Таблица 1

- Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| п1 | Потребление муниципальным образованием топливно-энергетических ресурсов, для фактических условий (факт) | тыс. т у.т. | 14,837 |  |  |  |
| п2 | Расходы муниципального образования на приобретение энергетических ресурсов (факт) | млрд. руб. | 0,113 | 0,125 | 0,125 |  |
| п3 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. кВт•ч | 15689,4 | 16565,72 | 16864,4 |  |
| п4 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии (факт) | тыс. кВт•ч | 15689,4 | 16565,72 | 16864,4 |  |
| п5 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | Гкал | 3620,82 | 1739,3 | 1739,3 |  |
| п6 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии (факт) | Гкал | 6242,78 | 6694 | 5274,8 |  |
| п7 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м | 231,2 | 196,4 | 196,4 |  |
| п8 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды (факт) | тыс. куб. м | 273,33 | 207,1 | 207,1 |  |
| п9 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 |  |
| п10 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды (факт) | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 |  |
| п11 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м | 9264,07 | 9314,57 | 9314,57 |  |
| п12 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа (факт) | тыс. куб. м | 10242,164 | 10474,257 | 10242,164 |  |
| п13 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования (факт) | т у.т. | 0 | 0 | 0 |  |
| п14 | Общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования (факт) | т у.т. | 892,72 | 997,406 | 785,9 |  |
| п15 | Объем производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории муниципального образования (факт) | тыс. кВт•ч | 0 | 0 | 0 |  |
| п16 | Совокупный объем производства электрической энергии на территории муниципального образования (факт) | тыс. кВт•ч. | 0 | 0 | 0 |  |
| п17 | Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | кВт•ч | 961139 | 925864 | 925864 |  |
| п18 | Площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования (факт) | кв. м. | 34969 | 34969 | 34969 |  |
| п19 | Площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования обеспеченных централизованным теплоснабжением (факт) | кв. м. | 19013 | 19013 | 19013 |  |
| п20 | Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | Гкал | 2691,6 | 2452,02 | 2300,18 |  |
| п21 | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м | 7439 | 10480 | 6325 | экономия |
| п22 | Количество работников органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования (факт) | чел. | 2158 | 2158 | 2158 |  |
| п23 | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м | 0 | 0 | 0 |  |
| п24 | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м | 313194 | 432194 | 432141 |  |
| п25 | Суммарное потребление энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | т.у.т | 864,55 | 941,5 | 941,5 |  |
| п26 | Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями муниципального образования (факт) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| п27 | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете муниципального образования на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в отчетном году (факт)) | тыс. руб. | 2671 | 1020 | 1007 |  |
| п27.1 | Объем внебюджетного финансирования муниципальной программы по энергосбереженияю (средства населения и внебюджетного сектора экономики) | тыс. руб. | 4284,3 | 4285 | 4285,0 |  |
| п28 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| п29 | Объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | Гкал | 2253,968 | 1825,36 | 2276,03 |  |
| п30 | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования (факт) | кв. м. | 20000 | 20000 | 20000 |  |
| п31 | Площадь МКД, обеспеченных централизованным теплоснабжением | кв. м. | 13721,5 | 13721,5 | 13721,5 |  |
| п32 | Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | куб. м | 28176 | 28176 | 24032 |  |
| п33 | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | чел. | 1693 | 1693 | 1690 |  |
| п34 | Количество жителей в МКД, обеспеченных централизованным водоснабжением | чел. | 948 | 948 | 946 |  |
| п35 | Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | куб. м | 0 | 0 | 0 |  |
| п36 | Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | кВт•ч | 668112 | 652136 | 652136 |  |
| п37 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования (факт) | тыс. куб. м | 355,223 | 357,3 | 357,3 |  |
| п38 | Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования (факт) | кв. м. | 6278,5 | 6278,5 | 6278,5 |  |
| п39 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования (факт) | тыс. куб. м | 369,549 | 371,4 | 371,4 |  |
| п40 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 734,772 | 722,62 | 722,62 |  |
| п41 | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования (факт) | чел. | 315 | 315 | 315 |  |
| п42 | Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | т у.т. | 1252,45 | 1239,6 | 1239,6 |  |
| п43 | Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования (факт) | кВт•ч | 215000 | 220000 | 220000 |  |
| п44 | Общее количество светильников уличного освещения на территории муниципального образования | шт. | 801 | 801 | 801 |  |
| п45 | Количество энергоэффективных уличных светильников в общем количестве уличных светильников на территории муниципального образования | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2.

Сведения о степени выполнения

основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы    «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  |  |  | Фактический срок |  |  | результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации |  |  | Окончания реализации |  | Начала реализации |  | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области |  | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  | 01.01 2017 |  | 31.12. 2017 |  | Своевременное и целевое использование средств |  | Мероприятие не выполнено |  |
| 2 | 1.2Обеспечение деятельности (оказание услуг) управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области |  | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  | 01.01 2017 |  | 31.12.2017 |  | Своевременное и целевое использование средств |  | Мероприятие не выполнено |  |
| 3 | 1.3Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, на транспорте, в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области |  | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | Своевременное и целевое использование средств |  | Мероприятие не выполнено |  |

Таблица 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 гг.» | Всего | х | х | х | х | 1020,0 | 1004,58 | 1004,58 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 1020,0 | 1004,58 | 1004,58 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе Курской области» | Всего | х | х | х | х | 1020,0 | 1004,58 | 1004,58 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 1020,0 | 1004,58 | 1004,58 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе | Всего | х | х | х | х | 1020,0 | 1004,58 | 1004,58 |
|  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х | 1020,0 | 1004,58 | 1004,58 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | Всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, на транспорте, в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области | Всего: | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной подпрограммы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 гг.» | всего |  | 5289,58 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 1004,58 |
|  |  | Муниципальный дорожный фонд |  | 0 |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 4285,00 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе Курской области» | всего |  | 5289,58 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 1004,58 |
|  |  | Муниципальный дорожный фонд |  | 0 |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 4285,00 |