АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    28.02.2019            №   137        .

Курская область, 306440, пос. Черемисиново

Об утверждении Отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» за 2018 году

Во исполнение Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса, в соответствии с постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10.12.2015 №597 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области» Администрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» за 2018 год.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области Н. Д. Верещагину.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Черемисиновский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Черемисиновского района				М.Н. Игнатов

Утвержден

постановлением администрации Черемисиновского района

от 28.02.2019 № 137

Отчет о ходе реализации

и оценке эффективности

муниципальной программы

Черемисиновского района Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» за 2018 год

Ответственный исполнитель — управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС

Администрации Черемисиновского района Курской области

Отчетная дата — за 2018 год

Дата составления отчета — 1 марта 2019 года

Начальник отдела ЖКХ управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Малахова М.И., тел. 2-14-96

электронный адрес: chergkh@mail.ru

Руководитель структурного подразделения Администрации Черемисиновского района Курской области:

Начальник отдела ЖКХ управления строительства,

архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи,

транспорта и ГО ЧС Администрации

Черемисиновского района Курской области                                А.С.Здоровцов

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Черемисиновского района «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» за 2018 год.

Муниципальная программа Черемисиновского района «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Черемисиновского района от 14.02.2014 №91  «Об утверждении муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» на 2014-2020 годы.

Основные цели Программы –

1.Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

2.Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

3.Уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Основные задачи Программы:

1.Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения района, созданию безопасных условий движения;

2.Удовлетворение потребностей населения Черемисиновского района Курской области в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом;

3.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Исполнителем Программы является Администрации Черемисиновского района Курской области, соисполнители – управление образования Администрация Черемисиновского района Курской области.

В 2018 году Программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в три подпрограммы:

1.«Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области»

2. «Развитие пассажирских перевозок в Черемисиновском районе Курской области»

3. «Повышение безопасности дорожного движения в Черемисиновском районе Курской области»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» приведены в таблице 1.

Все запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме.

2.Сведения о степени выполнения основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» приведены в таблице 2.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2018 году не предусматривались.

    - Данные об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено 7839,492 тыс.рублей, из них

дорожный фонд  7704,492 тыс.рублей

районный бюджет 135,00 тыс.рублей

израсходовано 2624,712 тыс. руб., в т. ч.:

средства дорожного фонда – 2489,712 тыс. руб.

средства районного бюджета — 135,000 тыс. руб.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2018 году ответственным исполнителем Программы были внесены изменения, касающиеся корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий, которые были утверждены постановлениями Администрации Черемисиновского района от 20.02.2018 №111, от 11.12.2018 №643.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году выполнены не в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены не в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2018 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 2624,712 /7839,491  * 100%= 33,48%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2018 год составила 33,48%. Следовательно, программа реализовалась не эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая  реализация.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы, финансируемые из средств муниципального дорожного фонда выполнены не в полном объеме.

Мероприятия запланированные в муниципальной программе за счет средств районного бюджета выполнены в полном объеме.

- Таблица 1

- Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 45,5 | 45,5 | 45,5 |  |
| 2 | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования | % | 0 | 100 | 0 | отсутствие заключенных контрактов |
| 3 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ед. | 0 | 3 | 4 |  |
| Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 45,5 | 45,5 | 45,5 |  |
|  | Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,6 | 2,3 | 0,0 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием местного значения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования | % | 0 | 100 | 0 | отсутствие заключенных контрактов |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 11 | 15 | 11 |  |
|  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ед. | 0 | 3 | 4 |  |

Таблица 2.

Сведения о степени выполнения

основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации |  | Окончания реализации |  | Начала реализации |  | Окончания реализации |  | Запланированные | Достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Своевременное и целевое использование средств | Средства израсходованы не в полном объеме |  | Отсутствие ПСД |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Черемисиновского района» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 |  | 31.12.2018 |  | Своевременное и целевое использование средств | Мероприятие не выполнено |  | Отсутствие контрактов |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области |  | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | Своевременное и целевое использование средств |  | Средства израсходованы своевременно |  |
| 3.2 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области |  | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | Своевременное и целевое использование средств |  | Средства израсходованы своевременно |  |

Таблица 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» | Всего | х | х | х | х | 7839,492 | 2624,712 | 2624,711 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 7704,492 | 2489,712 | 2489,712 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области» | Всего | х | х | х | х | 7704,492 | 2489,712 | 2489,712 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 7704,492 | 2489,712 | 2489,712 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | х | х | х | х | 7616,891 | 2402,112 | 2402,112 |
|  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х | 7616,891 | 2402,112 | 2402,112 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Всего | х | х | х | х | 87,60 | 87,60 | 87,60 |
|  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х | 87,60 | 87,60 | 87,60 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие пассажирских перевозок в Черемисиновском районе Курской области» | Всего: | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Черемисиновского района | Всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Черемисиновском районе Курской области» | Всего | х | х | х | х | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | Всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной подпрограммы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения | всего |  | 2624,712 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 135,0 |
|  |  | Муниципальный дорожный фонд |  | 2489,712 |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области | всего |  | 2624,712 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 135,0 |
|  |  | Муниципальный дорожный фонд |  | 2489,712 |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие пассажирских перевозок в Черемисиновском районе Курской области | всего |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Черемисиновском районе Курской области» | всего |  | 135,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 135,0 |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |