АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.03.2019  № 149       .

Курская область, 306440, пос. Черемисиново

Об утверждении Отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» за 2018 году

Во исполнение Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса, в соответствии с постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10.12.2015 №597 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», Администрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» за 2018 год.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области Н. Д. Верещагину.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Черемисиновский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Черемисиновского района				М.Н. Игнатов

Утвержден

постановлением администрации Черемисиновского района

от 06.03.2019 №149

Отчет о ходе реализации

и оценке эффективности

муниципальной программы

Черемисиновского района Курской области

«Охрана окружающей среды Черемисиновского района»           за 2018 год

Ответственный исполнитель — управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС

Администрации Черемисиновского района Курской области

Отчетная дата — за 2018 год

Дата составления отчета — 5 марта 2019 года

Начальник отдела ЖКХ управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Малахова М.И., тел. 2-14-96

электронный адрес: chegkh@mail.ru

Руководитель структурного подразделения Администрации Черемисиновского района Курской области:

Начальник  управления строительства,

архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи,

транспорта и ГО ЧС Администрации

Черемисиновского района Курской области                                А.С.Здоровцов

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Черемисиновского района «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» за 2018 год.

Муниципальная программа Черемисиновского района «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Черемисиновского района от 23.06.2015 №396 «Об утверждении муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района».

Основные цели Программы:

улучшение качества жизни жителей Черемисиновского района Курской области

Основные задачи Программы:

улучшение питьевого водоснабжения населения

Исполнителем Программы является - Администрация Черемисиновского района Курской области.

Муниципальная программа включает одну подпрограмму:

По Подпрограмме  «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области» в 2018 году предусматривалось выполнение основного мероприятия 1.1.  «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» приведены в таблице 1.

Все запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме.

2.Сведения о степени выполнения основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» приведены в таблице 2.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2018 году не предусматривались.

    - Данные об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено 1005,644 тыс.рублей, из них

областной бюджет  880,000 тыс.рублей

районный бюджет 125,644 тыс.рублей

израсходовано 1000,971 тыс. руб., в т. ч.:

областной бюджет  875,600 тыс.рублей

районный бюджет 125,371 тыс.рублей

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2018 году ответственным исполнителем Программы были внесены изменения, касающиеся корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий, которые были утверждены постановлениями Администрации Черемисиновского района от 09.02.2018 №89, от 29.06.2018 №371, от 19.07.2018 №399, от 10.12.2018 №640 .

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2018 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 1000,971 /1005,644  * 100%= 99,5%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2018 год составила 99,5%. Следовательно, программа реализовалась  эффективно.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

- Таблица 1

- Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности | шт | 0 | 2 | 2 |  |
| 3 | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | человек | 0 | 341 | 341 |  |
| Подпрограмма «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства | шт | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности | шт | 0 | 2 | 2 |  |
|  | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | человек | 0 | 341 | 341 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения

основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Охрана окружающей среды Черемисиновского района»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланиро-ванные |  | Достигну-тые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Своевременное и целевое исполь-зование средств |  | Средства израсхо-дованы в полном объеме |  |

Таблица 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды Черемисиновского района | Всего | х | х | х | х | 125,644 | 125,371 | 125,371 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 125,644 | 125,371 | 125,371 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области» | Всего | х | х | х | х | 125,644 | 125,371 | 125,371 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 125,644 | 125,371 | 125,371 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | Всего | х | х | х | х | 125,644 | 125,371 | 125,371 |
|  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х | 125,644 | 125,371 | 125,371 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной подпрограммы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды Черемисиновского района | всего |  | 1000,971 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 875,600 |
|  |  | Местный бюджет |  | 125,371 |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |
| Подпрограмма | «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области» | всего |  | 1000,971 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 875,600 |
|  |  | Местный бюджет |  | 125,371 |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |