АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2019 № 657

Об утверждении новой редакции муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской         Федерации, постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 01.10.2019г. №561  «О продлении сроков реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области и о внесении изменений в распоряжение Администрации Черемисиновского района Курской области от 25.02.2014г. №103 «Об утверждении перечня муниципальных программ Черемисиновского района Курской области» Администрация Черемисиновского района Курской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление Администрации Черемисиновского района Курской области от 7.11.2016 №488 «О внесении изменений в муниципальную программу Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района», изложив  муниципальную программу в новой редакции.

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района                                             М.Н.Игнатов

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области

от 7.11.2016  №488

(в редакции постановления

от 14.11.2019 №657)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Черемисиновского района Курской области
«Охрана окружающей среды Черемисиновского района»

- Ответственный исполнитель – управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области

- Дата составления проекта муниципальной программы – 20 июня 2015 г.

- Главный специалист-эксперт  управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Малахова М.И. тел.: 8(47159)     2-14-96, эл.адрес: chergkh@mail.ru

Руководитель структурного подразделения

Администрации Черемисиновского района

Курской области – Начальник управления

строительства, архитектуры, промышленности,

ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС                                         А.С.Здоровцов

ПАСПОРТ

программы

«Охрана окружающей среды Черемисиновского района»

(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | - Администрация Черемисиновского района Курской области |
| --- | --- |
| Участники Программы | - отсутствуют |
| Подпрограммы Программы | - подпрограмма «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области» |
| Цель Программы | - обеспечение населения Черемисиновского района Курской области питьевой водой на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала |
| Задачи Программы | - создание и текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности (до 01.01.2019); - модернизация, реконструкция объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства (до 01.01.2019); количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности (до 01.01.2019); доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; количество модернизированных, реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения; построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами (нарастающим итогом); количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций |
| Этапы и сроки реализации Программы | срок реализации подпрограммы: 2014 - 2024 годы, в два этапа: I этап – 2014 – 2018 годы, II этап – 2019 – 2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | объем бюджетных ассигнований по программе составляет 2933,073 тыс. рублей в том числе: 2015 год – 1650,0 тыс. рублей; 2016 год – 245,0 тыс. рублей; 2017 год – 37,102 тыс. рублей; 2018 год – 1000,971 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. из них: областной бюджет – 2375,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 1500,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год –0,0 тыс. рублей; 2018 год - 875,6 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. районный бюджет -557,473 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 150,0 тыс. рублей; 2016 год – 245,0 тыс. рублей; 2017 год – 37,102 тыс. рублей; 2018 год – 125,371 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. объем бюджетных ассигнований по подпрограмме составляет 2933,073 тыс. рублей в том числе: 2015 год – 1650,0 тыс. рублей; 2016 год – 245,0 тыс. рублей; 2017 год – 37,102 тыс. рублей; 2018 год – 1000,971 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. из них: областной бюджет – 2375,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 1500,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год –0,0 тыс. рублей; 2018 год - 875,6 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. районный бюджет -557,473 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 150,0 тыс. рублей; 2016 год – 245,0 тыс. рублей; 2017 год – 37,102 тыс. рублей; 2018 год – 125,371 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - в качественном выражении: улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Черемисиновского района Курской области; - в количественном выражении реализация подпрограммы позволит: увеличить к 2024 году долю городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 80%; построить и реконструировать к 2024 году объекты питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций |

1. Характеристика сферы реализации Программы,

описание основных проблем в указанной сфере и

прогноз ее развития

Состояние природной среды Черемисиновского района Курской области на протяжении ряда лет остается стабильным, что является результатом совместной работы государственных органов, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов и граждан.

На большей части территории Черемисиновского района Курской области экологическая обстановка удовлетворительная.

Однако принимаемые меры еще не дали устойчивых позитивных изменений в ее состоянии.

Медленными темпами снижается острота проблемы обеспеченности населения питьевой водой, как главной составляющей жизнедеятельности человека и природной среды.

В результате морального и физического износа происходит дальнейшее разрушение имеющихся объектов водоснабжения, возникает дефицит качественной питьевой воды и больше всего в летний период, когда потребность в ней значительно возрастает.

Отсутствие в бюджете Черемисиновского района в достаточном объеме средств не позволяет в полной мере реализовать полномочия по водоснабжению в границах муниципальных образований поселений, в том числе осуществлять строительство новых или модернизировать существующие объекты.

По этой причине жители населенных пунктов сельской местности вынуждены самостоятельно изыскивать альтернативные источники воды, которые не всегда отвечают санитарным нормам.

Основной причиной ухудшения качества питьевой воды в ряде районов является крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и сооружений, особенно в сельской местности.

Модернизация существующих сооружений питьевого водоснабжения еще не стала приоритетным направлением в деятельности проектных учреждений областных структур и муниципальных образований. Инновационные технологии, дающие экономический и экологический эффект, в этих целях внедряются еще медленными темпами.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

Программы, цели, задачи и показатели

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание

основных ожидаемых конечных результатов Программы,

сроков и контрольных этапов реализации Программы

Настоящая программа разработана с учетом основных положений подраздела 8 Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 г. № 1540Р, Закона Курской области от 28 февраля 2011 г. № 15-ЗКО «О Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы»,  Прогноза социально-экономического развития Курской области на 2013 год и плановый период 2014 - 2020 годов и Прогноза социально-экономического развития Черемисиновского района Курской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2020 годов, одним из приоритетов государственной политики является обеспечение комфортной среды обитания человека.

В соответствии с указанными нормативными актами цель настоящей подпрограммы - обеспечение населения Курской области питьевой водой на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала.

Задача подпрограммы – создание и текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности (до 01.01.2019), модернизация, реконструкция объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Целевыми индикаторами и показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:

количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства (до 01.01.2019);

количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности (до 01.01.2019);

доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

количество модернизированных, реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения;

построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами (нарастающим итогом);

количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций.

Непосредственным исполнителем Программы  является Администрация Черемисиновского района Курской области.

Реализация Программы позволит улучшить обеспеченность питьевой водой жителей Черемисиновского района Курской области.

В качественном выражении реализация подпрограммы позволит улучшить обеспеченность жителей Черемисиновского района Курской области.

В количественном выражении ожидаемый результат реализации подпрограммы позволит:

увеличить к 2024 году долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 80%;

построить и реконструировать к 2024 году объекты питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций.

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2024 годы в два этапа: I этап – 2014 – 2018 годы, II этап – 2019 – 2024 годы.

3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной

Программы

Показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются:

1. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения* (в процентах), рассчитывается по формуле:

НВ/НП х 100%, где:

НВ – численность населения Черемисиновского района Курской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

НП – численность населения Черемисиновского района Курской области, подключенного к системам централизованного водоснабжения.

*- данный показатель рассчитывается согласно федеральному проекту «Чистая вода» по данным Роспотребнадзора.

Ответственный за предоставление информации – управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области.

2. Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные муниципальными программами (в единицах), рассчитываются как общее количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения в отчетном году на основании актов выполненных работ.

Ответственный за предоставление информации – управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области.

3. Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций (в единицах), рассчитывается ежегодно как общее количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций в отчетном году на основании актов выполненных работ.

Ответственный за предоставление информации – управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Характеристика основных мероприятий Программы

Муниципальная программа включает одну подпрограмму, реализация мероприятий которой в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач:

В рамках подпрограммы «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области» предусмотрено выполнение основного мероприятия 1.1. «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» и реализация регионального проекта 1.G5 «Чистая вода».

Реализация данного основного мероприятия осуществляется по следующим направлениям:

создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства (до 01.01.2019);

проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности (до 01.01.2019);

выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой.

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала.

Реализация мероприятия позволит улучшить обеспеченность питьевой водой жителей Черемисиновского района Курской области, повысить работоспособность объектов водоснабжения.

Последствия нереализации основного мероприятия - ухудшение обеспеченности питьевой водой жителей Черемисиновского района Курской области, рост заболеваемости населения, возникновение социальной напряженности.

В рамках регионального проекта 1.G5 «Чистая вода» предусмотрено проведение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения Черемисиновского района Курской области позволит обеспечить повышение качества питьевой воды из источников централизованного водоснабжения. Эти меры направлены на повышение качества питьевой воды, подаваемой населению Черемисиновского района Курской области из источников централизованного водоснабжения.

Региональный проект 1.G5 «Чистая вода» реализуется Администрацией Черемисиновского района Курской области за счет средств областного бюджета, в том числе средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета на региональный проект «Чистая вода» национального проекта «Экология» на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

Региональный проект направлен на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Экология».

Ожидаемым результатом реализации регионального проекта является повышение доли населения Черемисиновского района Курской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Последствия нереализации регионального проекта – снижение доли населения Черемисиновского района Курской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Реализация регионального проекта обеспечивает достижение показателей 2, 1.4, 1.5, 1.6, указанных в приложении № 1 к муниципальной программе.

5. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования в данной Программе не применяются. Меры правового регулирования не предусмотрены.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий

по этапам реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы государственных заданий не предусмотрено.

7. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых муниципальными образованиями

Черемисиновского района Курской области

Муниципальные образования Черемисиновского района Курской области не принимают участие в реализации основных мероприятий муниципальной программы

8. Информация об участии предприятий и организаций

независимо от их организационно-правовых форм и форм

собственности, а также государственных внебюджетных

фондов в реализации г муниципальной программы

В рамках проводимой работы по привлечению инвестиций планируется участие предприятий и организаций в реализации муниципальной программы.

9. Обоснование выделения подпрограмм

Основную цель муниципальной программы - сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Курской области планируется достигнуть в результате реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы. С учетом видов природных ресурсов, отнесенных к сфере реализации настоящей муниципальной программы, в ее составе выделяются следующие подпрограммы:

1. «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области»

Выделение подпрограммы обосновано определением ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы, а также спецификой задач, необходимых для достижения цели.

Для решения задач по обеспечению населения качественной питьевой водой, улучшению состояния водных объектов выделяется подпрограмма  «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области»

10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации Программы

Объем финансирования по Программе на период 2015 - 2024 годов составляет 2933,073 тыс. рублей

в том числе:

2015 год – 1650,0 тыс. рублей;

2016 год – 245,0 тыс. рублей;

2017 год – 37,102 тыс. рублей;

2018 год – 1000,971 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

из них:

областной бюджет – 2375,6 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год – 1500,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год –0,0 тыс. рублей;

2018 год - 875,6 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

районный бюджет -557,473 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год – 150,0 тыс. рублей;

2016 год – 245,0 тыс. рублей;

2017 год – 37,102 тыс. рублей;

2018 год – 125,371 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

объем бюджетных ассигнований по подпрограмме составляет 2933,073 тыс. рублей

в том числе:

2015 год – 1650,0 тыс. рублей;

2016 год – 245,0 тыс. рублей;

2017 год – 37,102 тыс. рублей;

2018 год – 1000,971 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

из них:

областной бюджет – 2375,6 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год – 1500,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год –0,0 тыс. рублей;

2018 год - 875,6 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

районный бюджет -557,473 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год – 150,0 тыс. рублей;

2016 год – 245,0 тыс. рублей;

2017 год – 37,102 тыс. рублей;

2018 год – 125,371 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

Определение объемов финансирования определяется на основе аналитических исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния окружающей среды. Объемы финансирования муниципальной программы позволят обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение цели, задач и целевых показателей (индикаторов).

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлено в приложении №3 к государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы с разбивкой по годам представлены в приложении №4 к муниципальной программе.

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

К основным рискам следует отнести потенциальные изменения действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования (в области государственного экологического надзора, в области нормирования допустимого воздействия на окружающую среду, в области государственной экологической экспертизы, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, охраны и использования водных объектов, управления недропользованием, охраны и использования животного мира и пр.), а также изменения, связанные с передачей дополнительных полномочий Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации в данной сфере.

Снижению рисков могут способствовать: своевременная подготовка управленческих решений, оперативная разработка и реализация нормативных правовых актов Курской области, направленных на приведение в соответствие с требованиями федерального законодательства нормативных правовых актов Курской области в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования, а также обеспечивающих защиту интересов окружающей среды и общества в целом.

К рискам относится и неполучение в полном объеме финансирования мероприятий за счет средств федерального, областного и районного бюджетов.

Снижение объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета повлечет за собой невыполнение Курской областью переданных полномочий в сфере водных отношений, охотничьего хозяйства, а также невыполнение мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса Курской области и невыполнение мероприятий по реализации региональных проектов.

Недополучение средств областного бюджета приведет к снижению качества выполняемых полномочий органов исполнительной государственной власти области в сфере охраны окружающей среды.

Вследствие снижения объемов финансирования не будут достигнуты показатели ожидаемых результатов ее реализации.

К одному из основных рисков невыполнения мероприятий муниципальной программы относится нарушение условий государственного контракта подрядными организациями.

Данные риски можно минимизировать за счет своевременного контроля за ходом выполнения муниципальной программы и совершенствования механизма текущего управления ее реализацией.

12.Методика оценки эффективности муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств районного бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств районного бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий рассчитывается на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы, только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств районного бюджета.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитываются только расходы районного бюджета.

В качестве плановых расходов из средств районного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Эффективность использования средств районного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств районного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств районного бюджета;

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.  определяется по формуле:

где  - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области»

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - Администрация Черемисиновского района Курской области |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | - отсутствуют |
| Цель Подпрограммы | - обеспечение населения Черемисиновского района Курской области питьевой водой на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала |
| Задачи Подпрограммы | - создание и текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности (до 01.01.2019); - модернизация, реконструкция объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения - улучшение питьевого водоснабжения населения; |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства (до 01.01.2019); количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности (до 01.01.2019); доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; количество модернизированных, реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения; построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами (нарастающим итогом); количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | - срок реализации подпрограммы: 2014 - 2024 годы, в два этапа: I этап – 2014 – 2018 годы, II этап – 2019 – 2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | объем бюджетных ассигнований по подпрограмме составляет 2933,073 тыс. рублей в том числе: 2015 год – 1650,0 тыс. рублей; 2016 год – 245,0 тыс. рублей; 2017 год – 37,102 тыс. рублей; 2018 год – 1000,971 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. из них: областной бюджет – 2375,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 1500,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год –0,0 тыс. рублей; 2018 год - 875,6 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. районный бюджет -557,473 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 150,0 тыс. рублей; 2016 год – 245,0 тыс. рублей; 2017 год – 37,102 тыс. рублей; 2018 год – 125,371 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. объем бюджетных ассигнований по подпрограмме составляет 2933,073 тыс. рублей в том числе: 2015 год – 1650,0 тыс. рублей; 2016 год – 245,0 тыс. рублей; 2017 год – 37,102 тыс. рублей; 2018 год – 1000,971 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. из них: областной бюджет – 2375,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 1500,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год –0,0 тыс. рублей; 2018 год - 875,6 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. районный бюджет -557,473 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 150,0 тыс. рублей; 2016 год – 245,0 тыс. рублей; 2017 год – 37,102 тыс. рублей; 2018 год – 125,371 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - в качественном выражении: улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Черемисиновского района Курской области; - в количественном выражении реализация подпрограммы позволит: увеличить к 2024 году долю городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 80%; построить и реконструировать к 2024 году 7 объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций |

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и

прогноз ее развития

Состояние природной среды Черемисиновского района Курской области на протяжении ряда лет остается стабильным, что является результатом совместной работы государственных органов, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов и граждан.

На большей части территории Черемисиновского района Курской области экологическая обстановка удовлетворительная.

Однако принимаемые меры еще не дали устойчивых позитивных изменений в ее состоянии.

Медленными темпами снижается острота проблемы обеспеченности населения питьевой водой, как главной составляющей жизнедеятельности человека и природной среды.

В результате морального и физического износа происходит дальнейшее разрушение имеющихся объектов водоснабжения, возникает дефицит качественной питьевой воды и больше всего в летний период, когда потребность в ней значительно возрастает.

Отсутствие в бюджете Черемисиновского района в достаточном объеме средств не позволяет в полной мере реализовать полномочия по водоснабжению в границах муниципальных образований поселений, в том числе осуществлять строительство новых или модернизировать существующие объекты.

По этой причине жители населенных пунктов сельской местности вынуждены самостоятельно изыскивать альтернативные источники воды, которые не всегда отвечают санитарным нормам.

Основной причиной ухудшения качества питьевой воды в ряде районов является крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и сооружений, особенно в сельской местности.

Модернизация существующих сооружений питьевого водоснабжения является приоритетным направлением в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Внедренные инновационные технологии позволят обеспечить население экологически чистой питьевой водой.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

Подпрограммы, цели, задачи и показатели

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание

основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы,

сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы

Настоящая подпрограмма разработана с учетом основных положений подраздела 8 Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 г. № 1540Р, Закона Курской области от 28 февраля 2011 г. № 15-ЗКО «О Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы»,  Прогноза социально-экономического развития Курской области на 2013 год и плановый период 2014 - 2020 годов и Прогноза социально-экономического развития Черемисиновского района Курской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2020 годов.

В соответствии с указанными нормативными актами цель настоящей подпрограммы - обеспечение населения Черемисиновского района Курской области питьевой водой на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала.

Задача подпрограммы – создание и текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности (до 01.01.2019), модернизация, реконструкция объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Целевыми индикаторами и показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:

количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства (до 01.01.2019);

количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности (до 01.01.2019);

доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

количество модернизированных, реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения;

построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами (нарастающим итогом);

количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций.

Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрация Черемисиновского района Курской области.

Реализация подпрограммы позволит улучшить обеспеченность питьевой водой жителей Черемисиновского района Курской области.

В качественном выражении реализация подпрограммы позволит улучшить обеспеченность жителей Черемисиновского района Курской области.

В количественном выражении ожидаемый результат реализации подпрограммы позволит:

увеличить к 2024 году долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 80%;

построить и реконструировать к 2024 году объекты питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций.

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2024 годы в два этапа: I этап – 2014 – 2018 годы, II этап – 2019 – 2024 годы.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1 к государственной программе.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой»

Реализация данного основного мероприятия направлена на:

а) создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства (до 01.01.2019);

б) проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности (до 01.01.2019);

в) выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой (мероприятие будет осуществляться с 01.01.2019).

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала.

Исполнителями мероприятия являются: Администрация Черемисиновского района Курской области.

Мероприятие реализуется в 2014 - 2024 годах.

Реализация основного мероприятия 1.1 позволит улучшить обеспеченность питьевой водой жителей Черемисиновского Курской области, повысить работоспособность объектов водоснабжения.

Последствия нереализации основного мероприятия - ухудшение обеспеченности питьевой водой жителей Черемисиновского Курской области, рост заболеваемости населения, возникновение социальной напряженности.

Региональный проект 1.G5 «Чистая вода».

В рамках регионального проекта 1.G5 «Чистая вода» предусмотрено проведение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения Черемисиновского Курской области позволит обеспечить повышение качества питьевой воды из источников централизованного водоснабжения. Эти меры направлены на повышение качества питьевой воды, подаваемой населению Черемисиновского Курской области из источников централизованного водоснабжения.

Региональный проект 1.G5 «Чистая вода» реализуется Администрацией Черемисиновского района Курской области за счет средств районного бюджета, в том числе средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из областного и федерального бюджетов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Региональный проект направлен на достижение целей, показателей и результатов указанного федерального проекта.

Также в целях реализации регионального проекта необходимо проводить работу по созданию комфортных условий для привлечения инвесторов.

Данная работа направлена на способствование росту инвестиционной составляющей в сфере водоснабжения и водоотведения, а как итог – повышение качества централизованных систем водоснабжения.

Указанные мероприятия планируется реализовать на объектах водоснабжения района  АО «Курскоблводоканал» - посредством реализации инвестиционной программы. Данные мероприятия запланированы к реализации с 2020 года, а необходимая сумма средств внебюджетных источников является расчетным минимальным объемом на основании проведенной инвентаризации систем централизованного водоснабжения района.

Исполнителями регионального проекта являются: Администрация Черемисиновского района Курской области.

Ожидаемым результатом реализации регионального проекта является повышение доли населения Черемисиновского района Курской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Последствия нереализации регионального проекта – снижение доли населения Черемисиновского района Курской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Разработка проектно-сметной документации и проведение работ на объектах водоснабжения будет проводиться с учетом Справочника перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса, и учетом оценки риска здоровью населения, утвержденным протоколом совещания по вопросу утверждения Справочника перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса, и учетом оценки риска здоровью населения Минстроя России от 17.07.2019 № 391-ПРМ-МЕ.

Реализация регионального проекта обеспечивает достижение показателей 2, 1.4, 1.5, 1.6, указанных в приложении № 1 к государственной программе.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Рейтинг бюджетной эффективности объектов, планируемых к включению в региональный проект «Чистая вода в Курской области», характеристики объектов, финансовое обеспечение, динамика достижения целевых показателей, поэтапный план реализации, а также прогноз тарифных последствий представлены соответственно в приложениях к муниципальной программе № 2.

4. Информация об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств районного бюджета в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития области

Реализация инвестиционных проектов в сфере реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета не предусмотрена.

5. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования в подпрограмме не применяются.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий

по этапам реализации подпрограммы

Оказание муниципальных услуг (работ) в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.

7. Характеристика основных мероприятий,

реализуемых муниципальными образованиями

Черемисиновского района Курской области

Муниципальные образования Черемисиновского района Курской области не принимают участие в реализации основных мероприятий Подпрограммы

8. Информация об участии предприятий и организаций

независимо от их организационно-правовых форм и форм

собственности, а также государственных внебюджетных

фондов в реализации подпрограммы

В рамках проводимой работы по привлечению инвестиций планируется участие предприятий и организаций в реализации подпрограммы.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области» на период 2015 - 2024 годов составляет 2933,073 тыс. рублей

в том числе:

2015 год – 1650,0 тыс. рублей;

2016 год – 245,0 тыс. рублей;

2017 год – 37,102 тыс. рублей;

2018 год – 1000,971 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

из них:

областной бюджет – 2375,6 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год – 1500,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год –0,0 тыс. рублей;

2018 год - 875,6 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

районный бюджет -557,473 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год – 150,0 тыс. рублей;

2016 год – 245,0 тыс. рублей;

2017 год – 37,102 тыс. рублей;

2018 год – 125,371 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

объем бюджетных ассигнований по подпрограмме составляет 2933,073 тыс. рублей

в том числе:

2015 год – 1650,0 тыс. рублей;

2016 год – 245,0 тыс. рублей;

2017 год – 37,102 тыс. рублей;

2018 год – 1000,971 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

из них:

областной бюджет – 2375,6 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год – 1500,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год –0,0 тыс. рублей;

2018 год - 875,6 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

районный бюджет -557,473 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год – 150,0 тыс. рублей;

2016 год – 245,0 тыс. рублей;

2017 год – 37,102 тыс. рублей;

2018 год – 125,371 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы позволят обеспечить возможность реализации мероприятия и регионального проекта 1.G5 «Чистая вода», направленных на достижение целей, задач и целевых показателей (индикаторов).

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

10. Анализ рисков реализации Подпрограммы  и описание мер

управления рисками

В ходе реализации настоящей подпрограммы могут возникнуть законодательные, финансовые и климатические риски.

Законодательные риски: изменения в законодательстве, отказ от программно-целевого метода финансирования и соответственно влекущие изменения схемы финансирования предусмотренных мероприятий и другое.

Минимизация влияния данного риска основана на своевременной подготовке нормативных правовых актов Администрации Черемисиновского района Курской области, устанавливающих новый механизм реализации подпрограммы и ее управления.

Финансовые риски связаны с возможным возникновением острого дефицита районного бюджета, снижением объемов межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджета и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования реализации мероприятия подпрограммы. В данном случае основным исполнителем подпрограммы будут вноситься соответствующие поправки в подпрограмму и ее целевые индикаторы и показатели.

Климатические риски вызываются существенными отклонениями погодных условий от средних климатических показателей данной территории (длительные жара и осадки, штормы, сильные ранние морозы и т.д.).

Наличие указанных рисков существенно повлияет на ход и качество реализации подпрограммы, в том числе на своевременность выполнения строительных и ремонтных работ. В данном случае возможны переносы сроков реализации и финансирования мероприятия с внесением соответствующих поправок в подпрограмму.

Приложение № 1

к муниципальной  программе

Черемисиновского района Курской области

«Охрана окружающей среды

Черемисиновского района»

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», подпрограмм государственной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значения показателей, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | человек | 99 | 143 | 0 | 341 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 80 |

| Подпрограмма «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства | штук | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности | штук | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Количество модернизированных, реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами (нарастающим итогом) | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________

* При условии выделения денежных средств.

Приложение № 2

к муниципальной  программе

Черемисиновского района Курской области

«Охрана окружающей среды

Черемисиновского района»

Перечень основных мероприятий муниципальной  программы Черемисиновского района Курской области

«Охрана окружающей среды Черемисиновского района»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма. «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.01. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | Администрация Черемисиновского района Курской области | 2014 год | 2024 год | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Черемисиновского района Курской области; повышение работоспособности объектов водоснабжения | создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства (до 01.01.2019); проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности (до 01.01.2019); на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения | Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателей 2, 4.1, 4.2, 4.3, указанных в приложении № 1 к муниципальной программе |
| 1.2. | Региональный проект 1.G5 «Чистая вода» | Администрация Черемисиновского района Курской области | 2019 год | 2024 год | Повышение качества питьевой воды для населения из источников централизованного водоснабжения | Проведение мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов централизованного водоснабжения | Реализация регионального проекта обеспечивает достижение показателей 12, 4.4, 4.5, 4.6, указанных в приложении № 1 к муниципальной программе. |

Приложение № 3

к муниципальной  программе

Черемисиновского района Курской области

«Охрана окружающей среды

Черемисиновского района»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы Черемисиновского района Курской области

«Охрана окружающей среды Черемисиновского района»

за счет средств районного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы г муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | МП | пМП | ОМ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Программа | «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» | Всего, в том числе | 001 | 05 | х | х | 1650.000 | 245.000 | 37.102 | 1000.971 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 001 | 05 | х | х | 1650.000 | 245.000 | 37.102 | 1000.971 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 05 | х | х | 1500.000 |  |  | 875.600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель - Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 05 | х | х | 1650.000 | 245.000 | 37.102 | 1000.971 |  |  |  |  |  |  |
| Подпро-грамма | «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области» | Всего, в том числе | 001 | 05 | 1 | х | 1650.000 | 245.000 | 37.102 | 1000.971 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 001 | 05 | 1 | х | 1650.000 | 245.000 | 37.102 | 1000.971 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 05 | 1 | х | 1500.000 |  |  | 875.600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель - Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 05 | 1 | х | 1650.000 | 245.000 | 37.102 | 1000.971 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие 1.1. | Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | Всего, в том числе | 001 | 05 | 1 | 01 | 1650.000 | 245.000 | 37.102 | 1000.971 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 | 1650.000 | 245.000 | 37.102 | 1000.971 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 | 1500.000 |  |  | 875.600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель - Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 05 | 1 | 01 | 1650.000 | 245.000 | 37.102 | 1000.971 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства | Всего, в том числе | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  | 37.102 | 70.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  | 37.102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель - Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  | 37.102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление проекта на создание электромеханической водозаборной установки в д.Ефремовка Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области, с учетом составления сметного расчета и проведения экспертизы сметного расчета | Всего, в том числе | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  | 37.102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  | 37.102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель - Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  | 37.102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление проектов на создание электромеханических водозаборных установок с учетом проведения экспертизы проекта | Всего, в том числе | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  | 70.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель - Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Текущий ремонт водопроводной сети в с.Толстый Колодезь Михайловского сельсовета Черемисиновского района | Всего, в том числе | 001 | 05 | 1 | 01 | 1605.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 | 1605,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 | 1500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель - Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 05 | 1 | 01 | 1605,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Изготовление ПСД по объекту «Текущий ремонт водопроводной сети в с.Толстый Колодезь Михайловского сельсовета Черемисиновского района» | Всего, в том числе | 001 | 05 | 1 | 01 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель - Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 05 | 1 | 01 | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Проведение аукциона по объекту «Текущий ремонт водопроводной сети в с.Толстый Колодезь Михайловского сельсовета Черемисиновского района» | Всего, в том числе | 001 | 05 | 1 | 01 | 35.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель - Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 05 | 1 | 01 | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Текущий ремонт водонапорной башни в с.Стаканово Черемисиновского района» | Всего, в том числе | 001 | 05 | 1 | 01 |  | 245.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  | 245,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель - Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 05 | 1 | 01 |  | 245,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности с учетом изготовления ПСД | Всего, в том числе | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  | 930.970 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  | 930.970 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  | 875.600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель - Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  | 930,970 |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт водозаборной скважины в д.Хмелевская, ул.Школьная Краснополянского сельсовета | Всего, в том числе | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  | 465.485 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  | 465,485 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  | 437.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель - Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  | 465,485 |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт водозаборной скважины в д.Ефремовка Краснополянского сельсовета | Всего, в том числе | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  | 465.485 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  | 465,485 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  | 437.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель - Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  | 465.485 |  |  |  |  |  |  |
| Регио-наль-ный проект 1.G5 | Чистая вода | Всего, в том числе | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель - Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 05 | 1 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной  программе

Черемисиновского района Курской области

«Охрана окружающей среды

Черемисиновского района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,

областного бюджета, районного бюджета  и внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной программы Черемисиновского района Курской области

«Охрана окружающей среды Черемисиновского района»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» | всего | 1650.000 | 245.000 | 37.102 | 1000.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1500.000 | 0 | 0 | 875.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты * | 150,000 | 245,000 | 37,102 | 125,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области» | всего | 1650.000 | 245.000 | 37.102 | 1000.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1500.000 | 0 | 0 | 875.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты * | 150,000 | 245,000 | 37,102 | 125,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | всего | 1650.000 | 245.000 | 37.102 | 1000.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1500.000 | 0 | 0 | 875.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты * | 150,000 | 245,000 | 37,102 | 125,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный проект 4.G5 | Чистая вода | всего | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет * | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты * | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> Прогнозируемые расходы на 2020 - 2024 годы, подлежащие ежегодному уточнению.»