**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 08.12.2020 № 706**

**Об утверждении детального плана-графика реализации**

**му­ниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения»**

**на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации Черемисиновского района от 14.12.216 №604 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», в целях реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 14.02.2014 №91 (с последующими изменениями и дополнениями), Адми­нистрация Черемисиновского района Курской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Черемисиновского района Н.П.Головин

Утвержден

постановлением

Администрации Черемисиновского района

Курской области

от 08.12.2020 № 706

**Детальный план-график**

**реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

| №  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | | С  т  а  т  у  с \* | Ответственный исполнитель  (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализа-ции | Срок оконча-ния реалии-  зации  (дата контроль-  ного  события) | Код  бюджет  ной класси-фи-  кации\*\* | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб. | | График реализации- месяц | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год/ месяц | | | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе на год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | | **Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 |  | 1876,27 | 1876,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876,27 |
| 01.01.  2022 | 31.12.  2022 |  | 4315,27 | 4315,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4315,27 |
| 01.01.  2023 | 31.12.  2023 |  | 4387,51 | 4387,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4387,51 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.  2022 | 31.12.  2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.  2023 | 31.12.  2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйст-венной продукции, проведение экспертизы проекта | |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйст-венной продукции, проведение экспертизы проекта | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.  2022 | 31.12.  2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.  2023 | 31.12.  2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Основное мероприятие1.4. Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 |  | 2340,0 | 2340,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340,0 |
| 01.01.  2022 | 31.12.  2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.  2023 | 31.12.  2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма 2 **«Развитие пассажирских перевозок в Черемисиновском районе Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Черемисиновского района» | |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | | Обеспечение населения Черемисиновского района Курской области автомобильными перевозками | | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.  2022 | | 31.12.  2022 | |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Подпрограмма 3 **«Повышение безопасности дорожного движения в Черемисиновском районе Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Повышение правового сознания и предупреждение  опасного поведения участников дорожного движения | |  | | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Иванова Л.А. | | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.  2022 | | 31.12.  2022 | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение безопасности  дорожного движения на  автомобильных дорогах местного значения | |  | | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | | Обеспечение безопасности дорожного движения на  автомобильных дорогах местного значения | | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.  2022 | | 31.12.  2022 | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение ус­ловий реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Обеспече­ние деятельности и выполнение функций управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисинов-ского района Курской области |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | Обеспечение деятельности управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисинов-ского района Курской области | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |