**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15.12.2021 №741**

**О внесении изменений в План реализации**

**му­ниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Адми­нистрация Черемисиновского района Курской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Внести прилагаемые изменения в План реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 08.12.2021 №705, изложив его в новой редакции.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Черемисиновского района Н.П.Головин

Утвержден

постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области

от 15.12.2021 № 741

План реализации

муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование подпрограммы, контрольного события про­граммы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок  реализа­  ции  (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | | | | | |
| всего | федераль­ный  бюд­жет | | областной  бюджет | бюджет  Черемисиновского  района  Курской области | внебюд­жетные  источники |
| **Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения»** | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 **«Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области»** | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2021 | 6782,18 | 0 | 0 | | 6782,18 | 0 |
| 2022 | 4315,81 | 0 | 0 | | 4315,81 | 0 |
| 2023 | 4387,51 | 0 | 0 | | 4387,51 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2021 | 4881,18 | 0 | 0 | | 4881,18 | 0 |
| 2022 | 4315,81 | 0 | 0 | | 4315,81 | 0 |
| 2023 | 4387,51 | 0 | 0 | | 4387,51 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2021 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, проведение экспертизы проекта | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2021 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.4 | Основное мероприятие1.4. Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2021 | 1900,3 | 0 | 0 | | 1900,3 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 **«Развитие пассажирских перевозок в Черемисиновском районе Курской области»** | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2021 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Черемисиновского района» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2021 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 **«Повышение безопасности дорожного движения в Черемисиновском районе Курской области»** | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2021 | 128,8 | 0 | 0 | | 128,8 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Повышение правового сознания и предупреждение  опасного поведения участников дорожного движения | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления образования Администрации Черемисиновского района Курской области Иванова Л.А. | 2021 | 128,8 | 0 | 0 | | 128,8 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение безопасности  дорожного движения на  автомобильных дорогах местного значения | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2021 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Повышение эффективности работы служб,  ликвидирующих последствия дорожно-  транспортных происшествий | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2021 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение ус­ловий реализации муниципальной программы» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2021 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Обеспече­ние деятельности и выполнение функций управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2021 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе Черемисиновского района Курской области |  | 2021 | 6910,98 | 0 | 0 | | 6910,98 | 0 |
| 2022 | 4315,81 | 0 | 0 | | 4315,81 | 0 |
| 2023 | 4387,51 | 0 | 0 | | 4387,51 | 0 |