**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 06.12.2024 № 591**

**О внесении изменений в План реализации му­ниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновского районе» на 2024 год и на плановый период 2025 и**

**2026 годов**

Адми­нистрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯТ:

1.Внести прилагаемые изменения в план реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновского района» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 27.12.2023 №809, изложив его в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

Главы Черемисиновского района

Курской области Н.П.Головин

Утвержден

постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области

от 06.12.2024 № 591

План реализации

муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование подпрограммы, контрольного события про­граммы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок  реализа­  ции  (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | | | | | |
| всего | | федераль­ный  бюд­жет | областной  бюджет | бюджет  Черемисиновского  района  Курской области | внебюд­жетные  источники |
| **Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновского района»** | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 **"Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Черемисиновского района"** | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2024 | 1008,95 | 0 | | 0 | 1008,95 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие1.01.  «Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации" | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2024 | 1008,95 | 0 | | 0 | 1008,95 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие1.02.  "Руководство и управление в сфере установленных функции" | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2024 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие1.03.  "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Черемисиновском районе" | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2024 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма **2"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Черемисиновском районе"** | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2024 | 14049,257 | 0 | | 13299,672 | 749,585 | 0 |
| 2025 | 15444,679 | 0 | | 14755,201 | 689,478 | 0 |
| 2026 | 948,676 | 0 | | 664,073 | 284,603 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие2.01. « Развитие инженерной инфраструктуры Черемисиновского района» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2024 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие2.02 "Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Черемисиновского района" | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2024 | 514,5 | 0 | | 296,435 | 218,065 | 0 |
| 2025 | 756,0 | 0 | | 424,1 | 331,9 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.03. "Создание условий для развития жилищного строительства на территории Черемисиновского района" | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2024 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Основное мероприятие2.04. "Руководство и управление в сфере установленных функций" | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2024 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.05. "Обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях" | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2024 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.06. "Реализация Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2024 | 1771,733 | 0 | | 1240,213 | 531,52 | 0 |
| 2025 | 1191,926 | 0 | | 834,348 | 357,578 | 0 |
| 2026 | 948,676 | 0 | | 664,073 | 284,603 | 0 |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.07. «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2024 | 11763,024 | 0 | | 11763,024 | 0 | 0 |
| 2025 | 13496,753 | 0 | | 13496,753 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе Черемисиновского района Курской области | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2024 | 15058,207 | 0 | | 13299,672 | 1758,535 | 0 |
| 2025 | 15444,679 | 0 | | 14755,201 | 689,478 | 0 |
| 2026 | 948,676 | 0 | | 664,073 | 284,603 | 0 |